Colonies d'abeilles
Simulation informatique d'un système auto-organisé

SEMAINE 1 (15/03/2016) :

Mise en place de l'environnement travail.
Choix d’un systeme DCVS pour la sauvegarde et le partage du code.
Suite au choix de plateforme, familiarisation avec git sur le serveur de l’EPFL.

Répartition des charges pour l'étape 1 :
Julia codera pour les parties 1 et 2
Ilya se chargera de la partie 3 et de la phase de test et déverminage

SEMAINE 2 (22/03/2016) :

Mise en place du systeme d’autodocumentation doxygen.

Répartition des charges pour l’étape 2 :
Le groupe travaille ensemble sur le code de la partie 2.1
Julia fait le déverminage du code
Ilya rend le code conforme selon les testes fournis